Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при Президенте Российской Федерации»

КОЛЛЕДЖ МНОГОУРОВНЕВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: Расчёт эффективности разработки и внедрения программного продукта

| Выполнил(а) студент(ка) группы ____________ | ___________________ | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | ___________________ | ____________________ |

МОСКВА

2026 г.

Руководителю курсовой работы,

преподавателю ______________________

студента(ки) 4 курса, группы ____________

_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему курсовой работы по ОП.07 Экономика отрасли «Расчёт эффективности разработки и внедрения программного продукта» и её план:

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

1.1 Понятие, сущность и классификация мобильных приложений и подходов к их разработке

1.2 Нормативно-правовое регулирование разработки и распространения мобильных приложений в России

1.3 Анализ мобильных приложений российского и зарубежного рынка недвижимости

2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «MOSRES»

2.1 Основные характеристики разрабатываемого мобильного приложения «mosres»

2.2 Расчёт экономических показателей разработки программного продукта

2.3 Анализ эффективности внедрения программного продукта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Дата ____________                                        Подпись ____________

# СОДЕРЖАНИЕ

# ВВЕДЕНИЕ

Программа реновации жилищного фонда города Москвы, утверждённая постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП, является крупнейшим в стране проектом расселения устаревшего жилого фонда: в неё включено более пяти тысяч домов, срок реализации определён до 2032 года [12]. Помимо квартир, передаваемых участникам программы, город реализует на открытом рынке квартиры, остающиеся в построенных корпусах. Продавцом в этом случае выступает Департамент городского имущества города Москвы (далее — ДГИ), действующий на основании постановления Правительства Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП [13]; продажи ведутся через официальный портал «Москварталы» [18], а часть лотов выставляется на аукционы инвестиционного портала города Москвы [19].

Предложение, формируемое городом, велико и подвижно. По состоянию на 27.09.2026 в продаже находилось 1 715 квартир в 56 корпусах общей стоимостью 37,2 млрд руб.; средняя цена квартиры составляла 21,7 млн руб., средняя цена квадратного метра — 345,7 тыс. руб. При этом 310 лотов (18,1 %) продавались со скидкой, а 122 лота (7,1 %) были переведены в резерв. Цены, скидки и состав предложения меняются ежедневно, однако ни портал продаж, ни наборы открытых данных не сохраняют историю изменений по конкретному лоту: вчерашняя цена, размер снятой скидки, дата постановки квартиры в резерв нигде не фиксируются. В результате сотрудники, отвечающие за реализацию жилья, вынуждены вести ручные выгрузки в электронные таблицы, а решения о корректировке цен и скидок принимаются без ретроспективы и без сопоставимой аналитики по корпусам, округам и станциям метро.

Отдельное ограничение — привязка работы к стационарному рабочему месту: решения о цене и о выборе квартиры принимаются в том числе на выездных осмотрах корпусов и на просмотрах квартир, где ни ручная выгрузка, ни портал продаж не дают ни истории изменений, ни ипотечного расчёта. Поэтому мобильный доступ к данным рассматривается в работе не как дополнение, а как одно из требований к продукту, и способ его реализации оценивается экономически (подраздел 2.1).

Актуальность темы курсовой работы обусловлена необходимостью автоматизации этого процесса. Практика цифровизации государственного управления показывает, что ведомственные аналитические системы дают измеримый экономический эффект уже на горизонте одного года: они сокращают трудозатраты на сбор и сверку данных, повышают качество решений о ценообразовании и снимают потребность в покупке сторонней коммерческой аналитики [20, 21]. Одновременно продукт создаётся в строгих рамках: закупка выполняется по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, стек ограничен требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 о запрете допуска иностранного программного обеспечения, а состав работ подчинён стадиям создания автоматизированных систем по ГОСТ 34.601-90 [3, 9, 14]. Это делает экономическое обоснование проекта не формальным приложением, а обязательным условием его запуска.

Объектом исследования является процесс разработки и внедрения мобильного приложения для государственного заказчика. Предметом исследования выступают экономические показатели эффективности разработки и внедрения мобильного приложения мониторинга и анализа предложения квартир программы реновации, включая выбор способа реализации мобильного клиента.

Целью курсовой работы является расчёт экономической эффективности разработки и внедрения мобильного приложения «mosres» для платформы Android — клиента системы автоматизированного сбора, версионного хранения и анализа данных о квартирах программы реновации города Москвы, внедряемой в контуре Департамента городского имущества города Москвы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) раскрыть понятие, сущность и классификацию мобильных приложений и подходов к их разработке, выявив экономические особенности мобильных продуктов и продуктов, создаваемых для государственного заказчика;

2) определить нормативно-правовые требования к разработке и распространению мобильных приложений, влияющие на состав работ, выбор технологий и структуру затрат проекта;

3) провести сравнительный анализ мобильных приложений российского и зарубежного рынка недвижимости и обосновать функциональную нишу разрабатываемого приложения;

4) описать основные характеристики приложения «mosres»: решаемую проблему, цели по критериям SMART, целевые сегменты пользователей, состав минимально жизнеспособной версии, выбор способа реализации мобильного клиента и оценку трудоёмкости разработки;

5) рассчитать капитальные (CAPEX) и операционные (OPEX) затраты проекта и дать денежную оценку годовых выгод от внедрения;

6) оценить эффективность внедрения по показателям точки безубыточности, простого срока окупаемости и рентабельности инвестиций, проверить устойчивость результата методом сценарного анализа и сформулировать практические рекомендации.

Методологическую основу работы составили: анализ нормативно-правовых актов, сравнительный анализ мобильных приложений-аналогов и вариантов их реализации, методы экономической оценки инвестиционных проектов (расчёт капитальных и операционных затрат, точки безубыточности, простого срока окупаемости, рентабельности инвестиций), а также сценарный анализ чувствительности результата к ключевому допущению.

Информационную базу работы составили нормативные правовые акты Российской Федерации и города Москвы, национальные стандарты, данные официальных порталов продаж городского имущества, открытые сведения о продуктах-аналогах, а также фактические данные самого проекта: структура репозитория, объём исходного кода и срез предложения квартир на 27.09.2026.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные расчёты могут быть использованы как экономическое обоснование закупки разработки и сопровождения системы, а также в качестве экономической части дипломного проекта, посвящённого разработке мобильного приложения для мониторинга предложения жилой недвижимости программы реновации.

# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

## 1.1 Понятие, сущность и классификация мобильных приложений и подходов к их разработке

Мобильным приложением называют программу для ЭВМ, предназначенную для исполнения на мобильном устройстве под управлением мобильной операционной системы и распространяемую через магазин приложений либо иной канал установки. С правовой точки зрения мобильное приложение не образует самостоятельного объекта: оно охраняется как программа для ЭВМ, приравненная к литературному произведению (статья 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации) [1]. Экономически же мобильное приложение существенно отличается от веб-приложения, и эти отличия определяют структуру затрат проекта. В экономической теории программный продукт рассматривается как товар с высокими единовременными затратами на создание и близкими к нулю затратами на тиражирование [31, 32]; мобильный продукт добавляет к этой модели четыре собственные особенности.

Первое отличие — множественность платформ. Одна и та же функциональность должна существовать для двух операционных систем, и при нативной разработке это означает две независимые реализации и двойную стоимость каждого последующего изменения. Для проекта, ориентированного на российских пользователей, приоритет определяется структурой рынка: по данным статистики мобильных операционных систем на долю Android в Российской Федерации приходится около четырёх пятых мобильного трафика [29], что позволяет на этапе минимально жизнеспособной версии ограничиться одной платформой и отложить вторую до подтверждения потребности.

Второе отличие — принудительный ритм обновлений. Производители мобильных платформ ежегодно повышают минимальную версию комплекта средств разработки, без соответствия которой магазин приложений прекращает принимать обновления. Это делает расходы на сопровождение мобильного клиента обязательными, а не факультативными: приложение, не обновляемое два-три года, перестаёт распространяться штатным каналом. Общий вывод экономики программных средств о быстром моральном износе [32] здесь выражен резче: ежегодные операционные затраты возникают независимо от того, меняется функциональность или нет.

Третье отличие — канал доставки. Веб-приложение достаточно развернуть на сервере, тогда как мобильное требует решения о канале распространения: публикация в магазине, распространение через систему управления мобильными устройствами организации или установка из файла. Для ведомственного приложения этот выбор является не техническим, а организационным, и без него разработанный клиент не доходит до пользователя.

Четвёртое отличие — фрагментация устройств и требования к разрешениям. Приложение работает на устройствах с разными размерами экрана и версиями системы, а любой запрос доступа к геолокации, камере или файлам расширяет состав обрабатываемых данных и, соответственно, обязанности оператора по законодательству о персональных данных.

Ключевым управляемым фактором затрат выступает способ реализации мобильного клиента. Классификация мобильных приложений по значимым для экономической оценки признакам приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Классификация мобильных приложений и подходов к их разработке

| № п/п | Классификационный признак | Типы решений | Экономическая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способу реализации | Нативные (Kotlin для Android, Swift для iOS) | Максимальная производительность и доступ к возможностям устройства; отдельная реализация и отдельная поддержка для каждой платформы — наибольшая трудоёмкость |
|  |  | Кросс-платформенные фреймворки (Flutter, React Native, Kotlin Multiplatform) | Один код для двух платформ; экономия 30–50 % относительно нативной разработки, но требуется отдельная от веб-версии реализация интерфейса |
|  |  | Гибридные приложения — оболочка вокруг веб-сборки (Capacitor, Cordova) | Веб-интерфейс переиспользуется полностью; наименьшая трудоёмкость при наличии готового веб-приложения; ограничения по работе с устройством |
|  |  | Прогрессивные веб-приложения (PWA) | Установка без магазина и без сборки; нулевые дополнительные затраты, но нет полноценного присутствия в системе устройства |
| 2 | По каналу распространения | Магазин приложений (Google Play, RuStore [28]); внутренний канал организации или система управления мобильными устройствами; установка из файла | Магазин требует учётной записи разработчика и прохождения проверок; внутренний канал исключает эти расходы, но требует организационного решения заказчика |
| 3 | По связи с сервером | Онлайн-клиент; приложение с автономным режимом; гибридная схема синхронизации | Автономный режим кратно увеличивает трудоёмкость (локальная база, разрешение конфликтов) и в минимально жизнеспособную версию, как правило, не включается |
| 4 | По типу заказчика | B2C — массовый пользователь; B2B — профессиональный участник рынка; B2G — орган исполнительной власти | B2C-приложения конкурируют за установки и требуют затрат на продвижение; B2G-приложения распространяются административно, расходы на продвижение отсутствуют |
| 5 | По модели монетизации | Платная подписка; реклама и комиссия; бесплатное приложение как канал доступа к системе | Для ведомственного приложения выручка отсутствует: эффект измеряется экономией времени пользователей и качеством принимаемых решений |

Приведённая классификация показывает, что при одинаковом наборе функций трудоёмкость мобильного клиента различается кратно в зависимости от выбранного способа реализации. Если организация уже располагает веб-приложением с адаптивной вёрсткой, гибридная схема позволяет получить полноценное мобильное приложение за десятки, а не сотни человеко-часов, поскольку повторно используется не только бизнес-логика, но и весь интерфейс. Обратная сторона такого решения — зависимость мобильного клиента от веб-сборки и ограниченный доступ к возможностям устройства; для задач просмотра данных, фильтрации и расчётов это ограничение несущественно. Именно этот вывод проверяется количественным сравнением вариантов в подразделе 2.1.

Вывод по подразделу. Мобильное приложение как экономический объект отличается от веб-приложения множественностью платформ, обязательным ритмом обновлений, необходимостью выбора канала распространения и требованиями к составу запрашиваемых данных. Главным управляемым фактором капитальных затрат является способ реализации: нативная разработка, кросс-платформенный фреймворк, гибридная оболочка вокруг веб-сборки или прогрессивное веб-приложение. Для продукта, у которого уже существует веб-интерфейс, гибридная схема даёт наименьшую трудоёмкость при сохранении полной функциональности, а ориентация на Android как на платформу с долей около четырёх пятых российского мобильного трафика позволяет ограничить объём минимально жизнеспособной версии одной платформой.

## 1.2 Нормативно-правовое регулирование разработки и распространения мобильных приложений в России

Разработка мобильного приложения, внедряемого в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, регулируется законодательством об интеллектуальной собственности, об информации, о персональных данных, о закупках и о защите информации, а также специальными нормами о предустановке российского программного обеспечения. Каждое требование влияет либо на состав работ, либо на выбор технологий, либо на структуру затрат.

Правовая охрана и принадлежность прав определяются частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации: программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения (статья 1261), исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю (статья 1295), а для произведений, созданных по государственному контракту, действует статья 1298, по которой распределение прав определяется контрактом, причём заказчик в любом случае получает право использования результата для государственных нужд [1]. Для проекта существенно, что мобильное приложение и веб-приложение собираются из одного исходного кода: права на этот код должны быть закреплены единым положением контракта, иначе развитие одной части системы окажется юридически несвободным.

Правомерность автоматизированного сбора данных обеспечивается Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ [4]: сведения о квартирах, выставленных городом на продажу, размещены правообладателем в открытом доступе и являются общедоступной информацией. Разработчик при этом обязан не создавать избыточной нагрузки на источник, что в проекте обеспечивается регламентным опросом раз в 30 минут и повторными попытками с задержкой. Публикация сведений о деятельности органов власти и городского имущества опирается на Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ [6].

Обработка персональных данных регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ [5]. Для мобильного клиента это требование имеет практическое следствие: приложение не запрашивает разрешений на доступ к геолокации, камере, контактам и файловой системе, а сведения о транспортной доступности рассчитываются на сервере по данным источника. Тем самым состав обрабатываемых данных ограничивается учётной записью пользователя, а обязанности оператора — минимальным набором мер: хранение данных на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18), необратимое хэширование паролей, разграничение доступа и ведение журналов.

Порядок финансирования и приёмки работ определяется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ [3], требующим обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Это придаёт расчётам подраздела 2.2 прикладной характер: смета трудозатрат, включая выделенную строку по мобильному клиенту, становится приложением к техническому заданию, а сопровождение оформляется отдельным контрактом.

Выбор технологического стека ограничен постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 о запрете допуска иностранного программного обеспечения при государственных закупках и связанным с ним реестром отечественного программного обеспечения [9, 30]. Требование выполняется за счёт свободного программного обеспечения с открытым исходным кодом: Linux, PostgreSQL, Python, nginx, Docker, а для мобильной сборки — свободный комплект инструментов Capacitor и стандартный комплект средств разработки Android. Экономическое следствие видно в структуре капитальных затрат: статья лицензий минимальна.

Специальные нормы касаются распространения мобильных приложений. Федеральный закон от 02.12.2019 № 425-ФЗ и постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 № 1867 устанавливают обязательную предустановку российских программ на отдельные виды технически сложных товаров, включая смартфоны [8, 10], а в качестве национального канала распространения развивается магазин приложений RuStore [28]. Для ведомственного приложения, не предназначенного для массовой аудитории, эти нормы означают следующее: публикация в магазине не обязательна, а основным каналом выступает внутреннее распространение силами заказчика; при необходимости публичного распространения приоритетным каналом является отечественный магазин приложений, а не иностранный.

Требования к защите информации в государственных информационных системах установлены приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 [11]: система подлежит классификации по уровню значимости обрабатываемой информации и последующей аттестации с применением сертифицированных средств защиты. Наличие мобильного клиента расширяет границу системы на личные и служебные устройства пользователей, что требует отдельного решения о допустимости такого доступа. Затраты на эти мероприятия на этапе минимально жизнеспособной версии количественно не оцениваются, но учитываются в резервном фонде и в перечне рисков подраздела 2.3.

Состав и последовательность работ подчинены национальным стандартам: ГОСТ 34.601-90 определяет стадии создания автоматизированной системы [14], ГОСТ Р 59795-2021 — состав документов [15], ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 — модель качества, на основе которой формулируются измеримые требования к доступности и времени отклика [16]. Деятельность заказчика опирается на особенности реновации жилищного фонда Москвы, установленные Федеральным законом от 01.07.2017 № 141-ФЗ [7], постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП и постановление Правительства Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП [12, 13]. Для варианта коммерческой эксплуатации существенна статья 284 Налогового кодекса Российской Федерации: базовая ставка налога на прибыль с 2025 года — 25 %, для аккредитованных организаций в сфере информационных технологий действует пониженная ставка [2]. Соответствие требований проектным решениям представлено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Влияние нормативных требований на проектные решения и затраты

| № п/п | Нормативный акт | Требование | Проектное решение и влияние на затраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК РФ, часть 4 (ст. 1261, 1295, 1298) | Охрана программы; принадлежность прав по государственному контракту | Единое положение контракта на исходный код веб- и мобильного клиента; затрат не добавляет |
| 2 | 149-ФЗ, 8-ФЗ | Правомерность обработки общедоступной информации без избыточной нагрузки на источник | Регламентный опрос раз в 30 минут, повторы с задержкой |
| 3 | 152-ФЗ | Минимизация состава персональных данных; хранение в РФ | Мобильное приложение не запрашивает геолокацию, камеру и контакты; пароли хранятся в виде хэшей |
| 4 | 44-ФЗ | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Смета трудозатрат с отдельной строкой по мобильному клиенту; сопровождение — отдельный контракт |
| 5 | Постановление Правительства РФ № 1236, реестр отечественного ПО | Запрет допуска иностранного ПО | Свободный стек и свободный комплект мобильной сборки; статья лицензий в CAPEX минимальна |
| 6 | 425-ФЗ, постановление Правительства РФ № 1867, RuStore | Предустановка российского ПО; национальный канал распространения приложений | Публикация в иностранном магазине не планируется: распространение внутренним каналом заказчика, при необходимости — через RuStore |
| 7 | Приказ ФСТЭК России № 17 | Классификация и аттестация государственной информационной системы | Граница системы включает мобильные устройства; учтено в резервном фонде и рисках |
| 8 | ГОСТ 34.601-90, ГОСТ Р 59795-2021, ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 | Стадии создания, состав документации, модель качества | Этапы сметы соответствуют стадиям стандарта; требования к доступности измеримы |
| 9 | 141-ФЗ, 497-ПП, 99-ПП | Полномочия заказчика по реализации жилых помещений | Определяет состав пользователей и источник данных системы |

Вывод по подразделу. Правовое поле не ограничивает функциональность мобильного приложения, но жёстко задаёт четыре решения: свободный технологический стек (постановление № 1236), минимальный состав запрашиваемых у пользователя данных (152-ФЗ), отказ от публикации в иностранном магазине приложений в пользу внутреннего канала или отечественного магазина (425-ФЗ, постановление № 1867, RuStore) и подчинение состава работ стадиям ГОСТ 34.601-90. Экономическое следствие двойственное: лицензионные и маркетинговые расходы близки к нулю, однако расширение границы системы на мобильные устройства создаёт риск дополнительных затрат на аттестацию.

## 1.3 Анализ мобильных приложений российского и зарубежного рынка недвижимости

Для обоснования функциональной ниши разрабатываемого приложения рассмотрены существующие решения четырёх групп, при этом внимание уделяется не только функциональности, но и наличию мобильного клиента и технологии его реализации.

Первая группа — мобильные приложения классифайдов: ЦИАН, Домклик, Авито Недвижимость, Яндекс Недвижимость [21, 22, 23]. Это нативные приложения с миллионами установок, для которых мобильный канал является основным, а не дополнительным. Сильные стороны — охват предложения и зрелость интерфейсов. Принципиальное ограничение с точки зрения задач исследования сохраняется и в мобильной версии: объявление живёт до продажи и исчезает вместе со своей ценовой историей, а квартиры, реализуемые городом, представлены разрозненными объявлениями посредников без привязки к корпусу и без сведений о резерве.

Вторая группа — профессиональные аналитические платформы: ЦИАН Аналитика, DataFlat.ru, bnMAP.pro [24, 25]. Они дают динамику цен, темпы продаж и структуру спроса, но остаются преимущественно веб-сервисами: мобильные клиенты либо отсутствуют, либо повторяют витрину объявлений. Дополнительные ограничения — стоимость подписки порядка 150–250 тыс. руб. в год за рабочее место, ориентация на новостройки коммерческих застройщиков и агрегированный характер данных: аналитика ведётся по проекту или корпусу, а не по отдельному лоту, поэтому снятие скидки с конкретной квартиры отследить нельзя.

Третья группа — зарубежные сервисы оценки и мониторинга: Zillow и Redfin [26, 27]. Их мобильные приложения содержат историю цен и сделок по каждому адресу и являются полноценным рабочим инструментом покупателя на просмотре. Эта группа методически подтверждает ценность версионного хранения истории и мобильного доступа к ней, однако прямой перенос решений невозможен: источником данных служат открытые сведения о состоявшихся сделках, тогда как в России сведения о цене сделки из Единого государственного реестра недвижимости в открытом доступе отсутствуют и единственным доступным источником остаётся цена предложения.

Четвёртая группа — государственные информационные системы: «Наш.Дом.РФ» [20], портал «Москварталы» [18] и инвестиционный портал города Москвы [19]. Они авторитетны как источники, но выполняют учётные и витринные функции, показывают только текущее состояние и не имеют мобильных клиентов, что для выездной работы сотрудников заказчика является самостоятельным ограничением. Сравнительный анализ рассмотренных решений приведён в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Сравнительный анализ мобильных решений для рынка жилой недвижимости

| Продукт | Аудитория | Мобильный клиент и технология | Фиксация истории цен, скидок и резерва по лоту | Ипотечный расчёт, выгрузка и API | Канал распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИАН, Авито, Яндекс Недвижимость | B2C, риелторы | Есть, нативная разработка для двух платформ | Нет: история исчезает вместе с объявлением | Калькулятор общего вида; выгрузка ограниченна | Магазины приложений |
| Домклик | B2C | Есть, нативная разработка | Нет | Да, по программам банка; выгрузки нет | Магазины приложений |
| ЦИАН Аналитика, DataFlat.ru, bnMAP.pro | B2B: застройщики, банки | Как правило отсутствует; работа через браузер | Агрегированно по проекту, без отдельного лота | Ипотеки нет; выгрузка и API есть | Веб-доступ по подписке |
| Zillow, Redfin | B2C и B2B (США) | Есть, нативная разработка | Да, по истории сделок (иная модель рынка) | Да; API есть | Магазины приложений |
| «Наш.Дом.РФ», «Москварталы», инвестиционный портал Москвы | Граждане, органы власти | Отсутствует | Нет: отображается только текущее состояние | Нет; открытые данные частично | Только веб |
| Разрабатываемый продукт «mosres» | ДГИ, риелторы, покупатели | Есть: оболочка Capacitor вокруг веб-сборки, Android | Да, версионно, с датой каждого изменения цены, скидки и резерва | Да, с ключевой ставкой Банка России; Excel и REST API | Внутренний канал заказчика, PWA как резервный |

Анализ выявляет две незанятые позиции одновременно. Содержательная: ни одно решение не ведёт версионную историю изменений по каждому лоту программы реновации с фиксацией цены, цены квадратного метра, скидки, резерва и аукционного статуса. Технологическая: профессиональная аналитика на российском рынке практически не имеет мобильных клиентов, а государственные системы не имеют их вовсе, тогда как решения по цене и по покупке принимаются в том числе вне рабочего места. Существенно, что во всех рассмотренных случаях мобильные приложения реализованы нативно, то есть наиболее дорогим способом; для ведомственного продукта с ограниченным бюджетом такой путь неоправдан, и требование мобильного доступа рационально закрывать гибридной оболочкой вокруг уже существующего веб-интерфейса.

Вывод по разделу. Проведённый теоретический анализ позволяет сделать три вывода. Во-первых, мобильное приложение как экономический объект отличается множественностью платформ, обязательным ритмом обновлений и необходимостью выбора канала распространения, а главным управляемым фактором его капитальных затрат является способ реализации — от нативной разработки до гибридной оболочки вокруг веб-сборки. Во-вторых, нормативные требования задают свободный стек, минимальный состав запрашиваемых данных и внутренний канал распространения вместо иностранного магазина приложений, снижая лицензионные и маркетинговые расходы, но добавляя риск затрат на аттестацию государственной информационной системы. В-третьих, сравнительный анализ подтверждает наличие одновременно содержательной и технологической ниши: версионная история по каждому лоту, доступная с мобильного устройства, на рынке не представлена, а все существующие мобильные приложения отрасли реализованы наиболее затратным нативным способом. Эти выводы задают структуру практического раздела: характеристика продукта и обоснование выбора способа реализации мобильного клиента, расчёт затрат и выгод, анализ эффективности с проверкой устойчивости результата.

# 2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «MOSRES»

## 2.1 Основные характеристики разрабатываемого мобильного приложения «mosres»

«mosres» — мобильное приложение для платформы Android, работающее в связке с серверной частью, которая выполняет автоматизированный сбор, версионное хранение и анализ данных о квартирах, реализуемых городом Москвой в домах программы реновации [34]. Приложение даёт пользователю тот же набор функций, что и веб-интерфейс системы: перечень лотов с фильтрами, историю изменений цены и скидок, аналитические представления и ипотечные расчёты, — но в точке, где решение принимается фактически: на выездном осмотре корпуса или на просмотре квартиры. Серверная часть развёртывается в инфраструктуре заказчика; мобильный клиент собирается из того же исходного кода, что и веб-версия, и распространяется внутренним каналом заказчика.

1. Формулировка проблемы и постановка целей разработки

Проблема, решаемая проектом, состоит в отсутствии инструмента, который фиксировал бы изменения предложения городских квартир во времени. Практические проявления проблемы:

– данные о ценах, скидках и резервах доступны только в виде текущего среза; после изменения цены предыдущее значение теряется безвозвратно;

– подготовка сводного среза предложения по 1 715 квартирам в 56 корпусах выполняется вручную и занимает у сотрудника до четырёх часов, причём результат нельзя сопоставить с результатом предыдущей недели из-за различий в форме выгрузки;

– решения о размере и сроке скидки принимаются без данных о том, как ранее менялась цена сопоставимых квартир того же корпуса и как быстро лоты уходили в резерв;

– покупатель и риелтор не имеют возможности сравнить лоты по цене квадратного метра, транспортной доступности и ипотечной нагрузке, что удлиняет срок принятия решения о покупке;

– работа с данными возможна только со стационарного рабочего места: сотрудник на выездном осмотре корпуса и покупатель на просмотре квартиры лишены доступа к актуальным ценам, истории изменений и ипотечному расчёту в момент, когда решение фактически принимается.

Цель разработки — обеспечить полный цикл работы с данными предложения: автоматический сбор → версионное хранение истории → аналитика и уведомления об изменениях → выгрузка отчётов и ипотечные расчёты — и обеспечить доступ к этим данным как с рабочего места, так и с мобильного устройства. Цели проекта конкретизированы по критериям SMART:

1) к моменту ввода в эксплуатацию полностью исключить ручную подготовку ежедневного среза предложения: сбор данных выполняется автоматически с периодичностью 30 минут (экономия до 4 часов рабочего времени на одного аналитика в неделю);

2) обеспечить фиксацию 100 % изменений цены, скидки, резерва и статуса по каждому лоту с указанием даты изменения при глубине хранения истории не менее 24 месяцев;

3) сократить срок подготовки аналитического отчёта по корпусу с одного рабочего дня до пяти минут за счёт готовых представлений и выгрузки в Excel;

4) обеспечить доступность системы не ниже 99 % в рабочее время и время отклика основных экранов не более двух секунд при полном объёме данных;

5) к моменту ввода в эксплуатацию предоставить мобильное приложение для Android со полным набором функций веб-версии, распространяемое внутренним каналом заказчика, при трудозатратах на мобильный клиент не более 5 % от общей трудоёмкости проекта.

2. Анализ целевой аудитории

Пользователи системы разделяются на три сегмента, различающихся задачами и сценариями работы.

Сегмент А — сотрудники подразделения реализации жилых помещений ДГИ (около 15 человек). Работают ежедневно, ведут перечень лотов, отслеживают уход квартир в резерв и подготовку аукционов. Ключевая потребность — оперативный перечень изменений за сутки и выгрузка в Excel для внутренней отчётности; при выездных осмотрах корпусов — те же данные на телефоне через мобильное приложение.

Сегмент Б — аналитики и специалисты по ценообразованию (около 10 человек). Работают с агрегированными представлениями: динамика цены квадратного метра по корпусам, распределение цен по округам и станциям метро, сроки ввода корпусов, сводные таблицы. Ключевая потребность — ретроспектива и сопоставимость данных.

Сегмент В — внешние пользователи публичного контура: покупатели и риелторы. Работают эпизодически, сравнивают лоты по цене квадратного метра, транспортной доступности и ипотечному платежу. Ключевая потребность — понятный расчёт ежемесячного платежа по действующим программам и оценка вероятного удорожания аукционных лотов непосредственно на просмотре, то есть с мобильного устройства: для этого сегмента мобильное приложение является основным, а не дополнительным каналом доступа.

3. Формирование функциональных требований (MVP)

Состав минимально жизнеспособной версии продукта определён по модулям и приведён в таблице 2.1. Приоритет при отборе функций отдавался тем, которые обеспечивают накопление истории: без данных о прошлом остальные функции теряют смысл.

Таблица 2.1 – Функциональные модули минимально жизнеспособной версии продукта «mosres»

| № п/п | Модуль | Состав функций | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сбор данных | Асинхронный клиент к источнику данных портала продаж; поддержка трёх типов объектов (квартиры, коммерческие помещения, паркинг); повторные попытки при ошибках; планировщик регламентного обновления с интервалом 30 минут; журнал прогонов | Критический |
| 2 | Хранение и версионирование | Схема данных для корпусов, квартир, округов, станций метро; триггерное ведение истории изменений; таблица ежедневной статистики цен по корпусам; управление схемой миграциями (28 версий) | Критический |
| 3 | Программный интерфейс (API) | Более 30 методов REST: перечень квартир с фильтрами, история версий лота и корпуса, метрики, временные ряды, статистика по корпусам, состояние обновления | Критический |
| 4 | Аналитика | Дашборд метрик за сутки (новые лоты, изменения, падения и рост цен, новые скидки, уход в резерв); временные ряды за период; распределение цен по округам и станциям метро; диаграмма связей округ — цена; сводные таблицы; графики сроков ввода | Высокий |
| 5 | Ипотечные расчёты | Аннуитетный расчёт платежа; ключевая ставка Банка России и оценка рыночной ставки; семейная программа и произвольная ставка; сравнение вариантов первоначального взноса; оценка диапазона итоговой цены аукционного лота (+10…30 % к начальной) | Высокий |
| 6 | Рабочие инструменты | Авторизация и разграничение доступа; избранное по каждому пользователю; комментарии к лотам; уведомления об изменениях; выгрузка таблицы в Excel с учётом фильтров | Высокий |
| 7 | Веб-клиент | Одностраничное приложение из 9 экранов (таблица квартир, карточка лота, карточка корпуса, перечень корпусов, дашборд, карта, ипотека, уведомления, вход); адаптивная вёрстка под экран телефона; установка как прогрессивное веб-приложение (PWA) | Высокий |
| 8 | Мобильное приложение для Android | Упаковка той же веб-сборки в нативную оболочку Capacitor (идентификатор ru.mosres.app, отладочный APK 6,1 МБ); адрес API задаётся на этапе сборки; сценарий распространения — внутренний канал заказчика или установка из файла, без публикации в магазине приложений | Средний |

Технологический стек продукта подобран с учётом требований подраздела 1.2 — отсутствие иностранных проприетарных лицензий и возможность развёртывания в инфраструктуре заказчика. Состав стека и обоснование выбора приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Технологический стек продукта и обоснование выбора

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Серверная часть | Python, FastAPI, Pydantic | Свободное ПО; высокая скорость разработки; автоматическая документация API |
| База данных | PostgreSQL 16 | Свободная СУБД, входит в реестр отечественного ПО в составе российских сборок; поддержка триггеров и оконных функций для истории и статистики |
| Миграции схемы | Alembic, alembic-utils | Версионирование схемы и триггеров в коде, воспроизводимое развёртывание |
| Сбор данных | aiohttp с повторными попытками, APScheduler | Асинхронный сбор без избыточной нагрузки на источник |
| Выгрузка отчётов | polars, xlsxwriter | Формирование Excel-файла на 1 715 строк без загрузки данных в память построчно |
| Клиентская часть | React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS | Свободное ПО; единая сборка для веб-, PWA- и мобильного клиента |
| Мобильное приложение | Capacitor, Android SDK (platform 36), JDK 21, Gradle | Нативная оболочка вокруг готовой веб-сборки: один исходный код вместо отдельного мобильного приложения — экономия трудозатрат (см. далее в настоящем подразделе) |
| Развёртывание | Docker Compose, nginx, Linux | Воспроизводимое развёртывание в инфраструктуре заказчика; автоматическое применение миграций при старте |
| Тестирование | pytest, testcontainers | 62 автоматических теста против реальной СУБД в контейнере |

4. Оценка трудоёмкости и ресурсов для разработки

Оценка трудоёмкости выполнена по этапам, соответствующим стадиям создания автоматизированной системы согласно ГОСТ 34.601-90 [14]. Базой для оценки послужил фактический объём реализации: 2 614 строк кода серверной части на языке Python, 1 036 строк запросов SQL, 1 190 строк автоматических тестов (62 теста) и 6 629 строк кода клиентской части на TypeScript — всего около 11,5 тыс. строк. При нормативной производительности 10–12 строк готового и протестированного кода в час для систем этого класса общая трудоёмкость программирования и тестирования составляет около 920 человеко-часов, к которым добавляются работы по анализу, проектированию и развёртыванию. Ставки специалистов приняты на уровне среднерыночных для Москвы по состоянию на 2026 год. Расчёт фонда оплаты труда приведён в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Оценка трудозатрат на разработку программного продукта «mosres»

| № п/п | Этап разработки | Ответственная роль | Трудозатраты, час | Ставка, руб./час | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и проектирование (формирование требований, разработка концепции, техническое задание) | Бизнес-аналитик | 80 | 1 500 | 120 000 |
| 2 | Дизайн интерфейса (9 экранов, мобильная адаптация) | UX/UI-дизайнер | 100 | 1 800 | 180 000 |
| 3 | Программирование серверной части (сбор данных, версионирование, API, аналитические запросы) | Backend-разработчик | 420 | 2 200 | 924 000 |
| 4 | Программирование клиентской части (веб-приложение из 9 экранов, графики, ипотечный модуль, адаптивная вёрстка под телефон) | Frontend-разработчик | 340 | 2 000 | 680 000 |
| 5 | Мобильное приложение для Android (оболочка Capacitor, сборка APK, настройка сетевого доступа, испытания на устройстве) | Frontend-разработчик | 40 | 2 000 | 80 000 |
| 6 | Инфраструктура и развёртывание (контейнеризация, миграции, планировщик, документация по вводу в действие) | DevOps-инженер | 60 | 2 300 | 138 000 |
| 7 | Тестирование (62 автоматических теста, приёмочные испытания, проверка мобильного приложения) | QA-инженер | 120 | 1 500 | 180 000 |
|  | ИТОГО по ФОТ |  | 1 160 |  | 2 302 000 |

Отдельного обоснования требует способ реализации мобильного клиента: как показано в подразделе 1.1, именно он определяет мобильную часть капитальных затрат. Рассмотрены пять вариантов, сопоставимых по функциональности для задач просмотра данных, фильтрации и расчётов; результаты сравнения приведены в таблице 2.4. Ставка принята единой — 2 000 руб./час, как для клиентской разработки в таблице 2.3.

Таблица 2.4 – Сравнение вариантов реализации мобильного клиента

| № п/п | Вариант реализации | Трудоёмкость, час | Стоимость, руб. | Сопровождение | Решение и обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нативное приложение для Android (Kotlin, Jetpack Compose) | 380 | 760 000 | Отдельно от веб-версии: каждое изменение выполняется дважды | Отклонён для клиента платформы: повторная реализация девяти экранов, графиков и ипотечных расчётов без выигрыша в функциональности для данных задач. Оценка опирается на фактические данные проекта (см. пояснение после таблицы) |
| 2 | Нативные приложения для Android и iOS | 700 | 1 400 000 | Тройная поддержка (две платформы и веб) | Отклонён: доля Android в России около четырёх пятых мобильного трафика [29], вторая платформа на этапе MVP не обоснована |
| 3 | Кросс-платформенный фреймворк (Flutter, React Native) | 240 | 480 000 | Отдельно от веб-версии | Отклонён: интерфейс всё равно пишется заново, экономия относительно варианта 1 не покрывает разрыва с вариантом 4 |
| 4 | Оболочка Capacitor вокруг готовой веб-сборки | 40 | 80 000 | Совместно с веб-версией: одно изменение на оба клиента | Принят: полная функциональность веб-версии на устройстве при минимальной трудоёмкости |
| 5 | Прогрессивное веб-приложение (PWA) без сборки | 8 | 16 000 | Совместно с веб-версией | Принят как резервный канал доступа: установка без APK, но без полноценного присутствия в системе устройства |

Оценка трудоёмкости нативного варианта получена не умозрительно. В рамках проекта было разработано отдельное нативное приложение на Kotlin с интерфейсом на Jetpack Compose и локальной базой Room: 33 файла исходного кода и 4 файла тестов, всего 2 420 строк, восемь экранов (вход, регистрация, сводка показателей, список квартир с фильтрами и сортировками, карточка квартиры, профиль, настройки), автономная работа без сети с первичным заполнением базы из файла данных. Его фактическая трудоёмкость составляет около 220 человеко-часов, при том что оно не содержит ни аналитических графиков, ни ипотечных расчётов, ни обращений к программному интерфейсу платформы и работает на заранее подготовленном наборе данных. Достройка этого приложения до функциональности веб-версии (графики, сводные представления, ипотечный модуль, синхронизация с сервером) требует ещё не менее 160 человеко-часов, что и даёт оценку 380 часов в строке 1 таблицы 2.4. Таким образом, нативная реализация в проекте выполнена и сохраняет самостоятельную ценность как автономное приложение, однако для клиента платформы, работающего с живыми данными сервера, она оказывается заведомо дороже.

Принятое решение (варианты 4 и 5) даёт экономию капитальных затрат в размере 760 000 − 80 000 = 680 000 руб. относительно нативной разработки для Android и 1 320 000 руб. относительно нативной разработки для двух платформ, то есть порядка 30 % фонда оплаты труда проекта. Экономия сопровождения не менее значима: мобильный клиент собирается из того же исходного кода, поэтому каждое последующее изменение функциональности выполняется один раз, а не дважды. Приложение имеет идентификатор ru.mosres.app, отладочный пакет APK занимает 6,1 МБ.

Ограничения принятого решения зафиксированы честно: адрес программного интерфейса задаётся на этапе сборки, поэтому смена адреса сервера требует пересборки и повторного распространения приложения; распространение ведётся внутренним каналом заказчика (установка из файла или через систему управления мобильными устройствами), а не через магазин приложений, что исключает расходы на публикацию, но требует организационного решения заказчика. Оба ограничения отнесены к рискам подраздела 2.3.

Вывод по подразделу. Разрабатываемый продукт «mosres» представляет собой ведомственную информационную систему мониторинга предложения квартир программы реновации, предназначенную для трёх сегментов пользователей: сотрудников подразделения реализации, аналитиков по ценообразованию и внешних пользователей публичного контура. Продукт решает задачу, не решаемую ни одним из рассмотренных аналогов, — ведёт версионную историю изменений по каждому лоту и дополняет её аналитикой и ипотечными расчётами. Минимально жизнеспособная версия включает восемь функциональных модулей, включая веб-клиент из девяти экранов и мобильное приложение для Android; технологический стек полностью построен на свободном программном обеспечении, что исключает лицензионные отчисления. Мобильный клиент реализован упаковкой веб-сборки в оболочку Capacitor: 40 человеко-часов вместо 380 при нативной разработке для Android, экономия капитальных затрат 680 тыс. руб. Трудоёмкость разработки оценена в 1 160 человеко-часов, фонд оплаты труда команды — 2 302 000 руб.

## 2.2 Расчёт экономических показателей разработки программного продукта

В настоящем подразделе выполняется количественная оценка затрат на реализацию проекта и денежная оценка выгод от его внедрения. Поскольку продукт создаётся для государственного заказчика и не продаётся пользователям, вместо выручки от продаж в расчёте используется денежная оценка годовых выгод заказчика, структура которой обоснована в подразделе 1.1. Порядок расчёта и формулы соответствуют методике оценки эффективности разработки и внедрения программного продукта [33].

1. Расчёт капитальных затрат (CAPEX)

Капитальные затраты включают единовременные вложения, необходимые для создания продукта и его ввода в эксплуатацию. Основной составляющей капитальных затрат является фонд оплаты труда команды разработки, который рассчитывается как сумма произведений отработанного времени на ставку по каждому участнику проекта:

ФОТ = Σ (Tᵢ × Rᵢ)	(1)

где Tᵢ – отработанное время i-го сотрудника, час;

Rᵢ – часовая ставка i-го сотрудника, руб./час;

Σ – сумма по всем сотрудникам (i = 1 … n).

По данным таблицы 2.3 фонд оплаты труда составляет 2 302 000 руб. при общей трудоёмкости 1 160 человеко-часов. Общая величина капитальных затрат определяется как сумма фонда оплаты труда и прочих единовременных затрат:

CAPEX = CФОТ + Cлиц + Cобор + Cнакл + Cрезерв	(2)

где CФОТ – фонд оплаты труда команды проекта, руб.;

Cлиц – стоимость лицензий, инструментов разработки и сертификатов, руб.;

Cобор – стоимость оборудования, приобретаемого для проекта, руб.;

Cнакл – накладные расходы (принято 15 % от фонда оплаты труда), руб.;

Cрезерв – резервный фонд на непредвиденные расходы (принято 10 % от прямых затрат), руб.

Статья лицензий невелика именно потому, что стек построен на свободном программном обеспечении в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации № 1236 [9]: оплачиваются только среды разработки, средства проектирования интерфейсов, доменное имя, сертификат TLS и учётная запись разработчика для публикации мобильного приложения. Структура капитальных затрат приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Структура капитальных затрат (CAPEX)

| № п/п | Статья расходов | Основание для расчёта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | Данные таблицы 2.3 | 2 302 000 |
| 2 | Лицензионное ПО и инструменты | Среды разработки (2 рабочих места), средство проектирования интерфейсов, домен, сертификат TLS, учётная запись разработчика Android | 60 000 |
| 3 | Оборудование | Два ноутбука для разработки и тестовый смартфон на Android | 300 000 |
| 4 | Накладные расходы | 15 % от ФОТ (рабочие места, связь, администрирование проекта) | 345 300 |
| 5 | Резервный фонд | 10 % от прямых затрат на разработку (ФОТ + ПО + оборудование) | 266 200 |
|  | ИТОГО CAPEX |  | 3 273 500 |

Расчёт накладных расходов: 2 302 000 × 0,15 = 345 300 руб.

Расчёт резервного фонда: (2 302 000 + 60 000 + 300 000) × 0,10 = 2 662 000 × 0,10 = 266 200 руб.

Таким образом, объём первоначальных инвестиций в создание продукта составляет 3 273 500 руб. Эта величина является обоснованием начальной (максимальной) цены контракта на разработку в понимании 44-ФЗ [3].

2. Расчёт операционных затрат (OPEX)

Операционные затраты — ежегодные расходы на эксплуатацию, поддержку и развитие работающего продукта. Состав статей скорректирован применительно к ведомственному продукту: расходы на маркетинг и продвижение, характерные для коммерческих продуктов, не возникают, поскольку продукт не продаётся на открытом рынке; вместо них предусмотрены расходы на обучение пользователей и организационное сопровождение внедрения, без которых заявленная экономия рабочего времени не будет достигнута. Структура годовых операционных затрат приведена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Структура годовых операционных затрат (OPEX)

| № п/п | Статья расходов | Метод расчёта | Сумма, руб./год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хостинг и инфраструктура | Виртуальный сервер (4 vCPU, 8 ГБ), хранение резервных копий — 8 000 руб./мес × 12 | 96 000 |
| 2 | Техническая поддержка и администрирование | 0,25 ставки инженера сопровождения (оклад 160 000 руб./мес с учётом взносов) | 480 000 |
| 3 | Обучение пользователей и организационное сопровождение внедрения | 15 000 руб./мес × 12 (инструкции, обучение новых сотрудников, методическая поддержка) | 180 000 |
| 4 | Обновление лицензий и сертификатов | Годовые подписки на инструменты, сертификат TLS, учётная запись разработчика | 36 000 |
| 5 | Развитие функциональности | 0,25 ставки разработчика (доработки при изменении источника данных и требований заказчика) | 480 000 |
|  | ИТОГО OPEX |  | 1 272 000 |

Статья развития функциональности не является резервом: источник данных находится вне контроля заказчика, и изменение структуры его ответов требует доработки модуля сбора. Отказ от этой статьи означает потерю работоспособности системы в течение одного-двух лет, то есть полную утрату эффекта.

3. Прогнозирование денежной оценки выгод от внедрения продукта

Годовые выгоды от внедрения складываются из трёх компонентов, обоснованных в подразделе 1.1: экономии рабочего времени пользователей, прироста доходов от реализации квартир за счёт более точного ценообразования и отказа от закупки сторонней коммерческой аналитики.

Первый компонент рассчитывается по формуле прогнозирования годового результата эксплуатации, где в качестве единицы транзакции принят сэкономленный нормо-час:

Э₁ = Uакт × Qср × Pср × 12	(3)

где Э₁ – годовая экономия трудозатрат, руб.;

Uакт – количество активных пользователей системы, чел.;

Qср – среднее количество сэкономленных нормо-часов на одного пользователя в месяц, ч;

Pср – стоимость нормо-часа сотрудника с учётом страховых взносов, руб.;

12 – количество месяцев в году.

Второй компонент отражает прирост доходов города от реализации квартир. Автоматизация не увеличивает объём предложения, однако позволяет своевременно выявлять корпуса, где скидка избыточна, а спрос устойчив, и не занижать цену при подготовке лотов к аукционам. Прирост рассчитывается как:

Э₂ = Nреал × Pкв × Δp	(4)

где Э₂ – прирост дохода от реализации квартир, руб.;

Nреал – количество квартир, реализуемых за год с использованием системы, ед.;

Pкв – средняя цена реализуемой квартиры, руб.;

Δp – относительный прирост цены реализации, доли единицы.

Третий компонент — отказ от подписок на коммерческие аналитические сервисы, функции которых замещаются собственным продуктом (Э₃). Общая денежная оценка годовых выгод определяется как сумма трёх компонентов:

Vгод = Э₁ + Э₂ + Э₃	(5)

Исходные данные для расчёта приняты консервативно и приведены в таблице 2.7. Количество пользователей соответствует численности двух подразделений заказчика (сегменты А и Б подраздела 2.1); внешние пользователи публичного контура в расчёт выгод не включаются. Годовой объём реализации принят на уровне 40 % текущего предложения, средняя цена квартиры — по фактическому срезу на 27.09.2026. Прирост цены реализации принят на уровне 0,1 %, то есть заведомо ниже типичного шага скидки, который на рассматриваемом портале достигает нескольких процентов.

Таблица 2.7 – Данные для прогнозирования годовых выгод от внедрения

| № п/п | Параметр | Обозначение | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество активных пользователей системы | Uакт | 25 чел. | 15 сотрудников подразделения реализации и 10 аналитиков |
| 2 | Экономия рабочего времени на одного пользователя | Qср | 8 нормо-ч/мес | Отказ от ручной подготовки срезов (до 4 ч в неделю у аналитика, меньше у остальных) |
| 3 | Стоимость нормо-часа с учётом страховых взносов | Pср | 800 руб. | Средняя по категориям должностей пользователей |
| 4 | Количество квартир, реализуемых за год | Nреал | 686 ед. | 40 % от 1 715 квартир текущего предложения |
| 5 | Средняя цена реализуемой квартиры | Pкв | 21,66 млн руб. | Фактический срез предложения на 27.09.2026 |
| 6 | Относительный прирост цены реализации | Δp | 0,1 % | Консервативная оценка; проверяется сценарным анализом в подразделе 2.3 |
| 7 | Отказ от подписок на коммерческую аналитику | Э₃ | 5 × 180 000 руб. | Пять рабочих мест по среднерыночной стоимости подписки [24, 25] |

Расчёт годовых выгод по компонентам приведён в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Расчёт денежной оценки годовых выгод от внедрения

| № п/п | Показатель | Формула расчёта | Значение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия трудозатрат пользователей | Э₁ = 25 × 8 × 800 × 12 | 1 920 000 |
| 2 | Прирост дохода от реализации квартир | Э₂ = 686 × 21 660 000 × 0,001 | 14 858 760 |
| 3 | Отказ от сторонней коммерческой аналитики | Э₃ = 5 × 180 000 | 900 000 |
|  | ИТОГО годовые выгоды | Vгод = Э₁ + Э₂ + Э₃ | 17 678 760 |

4. Расчёт финансового результата и рентабельности

Для определения чистого годового результата из денежной оценки выгод вычитаются переменные и операционные затраты. Переменная часть затрат для ведомственного продукта не связана с комиссиями платёжных систем, поскольку платежи пользователей отсутствуют; она определяется объёмом обрабатываемых данных (исходящий трафик, обращения к внешним геоинформационным сервисам, объём резервных копий) и принята на уровне 3 % от денежной оценки выгод. Налог на прибыль у заказчика не возникает: выгоды образуются у органа исполнительной власти и не являются прибылью коммерческой организации. Для сопоставимости с коммерческим вариантом эксплуатации величина налога приведена в таблице 2.9 справочно по базовой ставке 25 % (для аккредитованных организаций в сфере информационных технологий действует пониженная ставка [2]). Относительный результат оценивается по формуле рентабельности:

ROS = (Pчист / Vгод) × 100 %	(6)

где Pчист – чистый годовой результат (эффект), руб.;

Vгод – денежная оценка годовых выгод, руб.

Таблица 2.9 – Прогнозный годовой финансовый результат внедрения

| № п/п | Показатель | Формула расчёта | Значение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Денежная оценка годовых выгод | Vгод (из таблицы 2.8) | 17 678 760 |
| 2 | Переменные расходы | Cпер = Vгод × 3 % | 530 363 |
| 3 | Валовый результат | GP = Vгод − Cпер | 17 148 397 |
| 4 | Операционные расходы | Copex (из таблицы 2.6) | 1 272 000 |
| 5 | Результат до налогообложения | EBIT = GP − Copex | 15 876 397 |
| 6 | Налог на прибыль (справочно, при коммерческой эксплуатации) | Tax = EBIT × 25 % | 3 969 099 |
| 7 | Чистый годовой эффект для заказчика (налог не применяется) | Pчист = EBIT | 15 876 397 |

Рентабельность по денежной оценке выгод: ROS = (15 876 397 / 17 678 760) × 100 % = 89,8 %. Высокое значение показателя объясняется природой продукта: после создания системы дополнительные затраты на обслуживание каждого нового пользователя и каждого нового лота близки к нулю, что соответствует теоретическому выводу подраздела 1.1 об экономии на масштабе.

Вывод по подразделу. Расчёты показывают, что создание продукта «mosres» требует единовременных вложений в размере 3 273 500 руб. и ежегодных операционных затрат в размере 1 272 000 руб. Денежная оценка годовых выгод от внедрения при консервативных допущениях составляет 17 678 760 руб., чистый годовой эффект — 15 876 397 руб. Структура выгод неоднородна: 10,9 % приходится на экономию рабочего времени, 5,1 % на отказ от сторонней аналитики и 84,0 % на прирост дохода от реализации квартир. Последний компонент опирается на допущение о приросте цены в 0,1 %, поэтому полученный результат требует обязательной проверки на устойчивость, которая выполняется в подразделе 2.3.

## 2.3 Анализ эффективности внедрения программного продукта

Заключительный этап оценки состоит в расчёте интегральных показателей эффективности проекта: точки безубыточности, простого срока окупаемости и рентабельности инвестиций, а также в проверке устойчивости полученных результатов.

1. Расчёт точки безубыточности

Точка безубыточности определяет минимальный объём результата, при котором проект покрывает постоянные затраты, но ещё не даёт эффекта. Для ведомственного продукта постоянными затратами выступают годовые операционные расходы, а единицей продукции — одна реализованная с использованием системы квартира; удельная выгода на единицу рассчитывается как отношение годовых выгод к количеству реализуемых квартир. Расчёт ведётся в натуральном и денежном выражении:

QТБУ = Cпост / (Pед − Cпер.ед)	(7)

VТБУ = QТБУ × Pед	(8)

где QТБУ – точка безубыточности в натуральном выражении, ед./год;

VТБУ – точка безубыточности в денежном выражении, руб./год;

Cпост – совокупные постоянные затраты за период (OPEX), руб.;

Pед – удельная выгода на одну реализованную квартиру, руб.;

Cпер.ед – переменные затраты на единицу, руб.

Таблица 2.10 – Исходные данные для расчёта точки безубыточности

| № п/п | Параметр | Обозначение | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянные затраты (OPEX) | Cпост | 1 272 000 руб. | Из таблицы 2.6 |
| 2 | Удельная выгода на одну реализованную квартиру | Pед | 25 772 руб. | 17 678 760 / 686 (таблицы 2.7, 2.7) |
| 3 | Переменные затраты на единицу | Cпер.ед | 773 руб. | 3 % от удельной выгоды |

Расчёт точки безубыточности в натуральном выражении:

QТБУ = 1 272 000 / (25 772 − 773) = 1 272 000 / 24 999 ≈ 51 квартира.

Расчёт точки безубыточности в денежном выражении:

VТБУ = 51 × 25 772 = 1 314 372 руб.

Таким образом, для покрытия годовых операционных затрат достаточно, чтобы система обеспечивала эффект при реализации 51 квартиры из 686 планируемых, то есть 7,4 % годового объёма. Запас финансовой прочности составляет 92,6 %, что указывает на низкую чувствительность проекта к сокращению объёмов реализации.

2. Расчёт срока окупаемости (PP)

Простой срок окупаемости показывает период, за который чистый годовой эффект покрывает первоначальные инвестиции:

PP = CAPEX / Pчист.год	(9)

где CAPEX – капитальные затраты, руб.;

Pчист.год – чистый годовой эффект, руб.

Таблица 2.11 – Данные для расчёта срока окупаемости

| № п/п | Параметр | Обозначение | Значение | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты | CAPEX | 3 273 500 руб. | Из таблицы 2.5 |
| 2 | Чистый годовой эффект | Pчист.год | 15 876 397 руб. | Из таблицы 2.9 |

Расчёт простого срока окупаемости:

PP = 3 273 500 / 15 876 397 ≈ 0,21 года, или 0,21 × 12 ≈ 2,5 месяца.

Формальный результат следует трактовать с поправкой на организационную сторону внедрения. Эффект не возникает одновременно с завершением разработки: требуется обучение пользователей, накопление истории изменений (аналитика по динамике становится содержательной не ранее чем через два-три месяца наблюдений) и включение отчётов системы в регламент принятия решений о ценах. С учётом этого реальный срок окупаемости следует оценивать в 6–9 месяцев, что для проекта с бюджетом 3,27 млн руб. остаётся хорошим показателем.

3. Расчёт показателя возврата на инвестиции (ROI)

Рентабельность инвестиций рассчитывается по формуле:

ROI = ((Pчист.год − CAPEX) / CAPEX) × 100 %	(10)

Подстановка значений даёт:

ROI = ((15 876 397 − 3 273 500) / 3 273 500) × 100 % = (12 602 897 / 3 273 500) × 100 % ≈ 385 %.

Значение показателя превышает 100 %, то есть проект эффективен: годовой эффект почти в пять раз превышает объём первоначальных инвестиций. Причина, как и в случае рентабельности, лежит в структуре затрат программного продукта — разовые вложения в создание сопоставляются с многократно повторяющимся результатом эксплуатации созданного цифрового актива.

4. Сценарный анализ устойчивости результата

Как отмечено в подразделе 2.2, 84 % денежной оценки выгод формируется одним компонентом — приростом дохода от реализации квартир, который опирается на допущение о величине Δp. Корректность вывода об эффективности проекта требует проверки на устойчивость к этому допущению. Рассмотрены три сценария: пессимистический (Δp = 0, то есть система не влияет на цену реализации вовсе и эффект сводится к экономии труда и отказу от подписок), базовый (Δp = 0,1 %) и оптимистический (Δp = 0,2 %). Результаты приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Сценарный анализ эффективности проекта

| Показатель | Пессимистический (Δp = 0) | Базовый (Δp = 0,1 %) | Оптимистический (Δp = 0,2 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Денежная оценка годовых выгод Vгод, руб. | 2 820 000 | 17 678 760 | 32 537 520 |
| Переменные расходы (3 %), руб. | 84 600 | 530 363 | 976 126 |
| Операционные расходы (OPEX), руб. | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 |
| Чистый годовой эффект, руб. | 1 463 400 | 15 876 397 | 30 289 394 |
| Срок окупаемости PP | 2,24 года (≈ 27 мес.) | 0,21 года (≈ 2,5 мес.) | 0,11 года (≈ 1,3 мес.) |
| ROI за первый год | −55 % | 385 % | 825 % |
| ROI за три года эксплуатации | 34 % | 1 355 % | 2 676 % |
| Вывод по сценарию | Проект окупается на третьем году; эффективен только на длительном горизонте | Проект эффективен, окупается в первый год | Проект высокоэффективен |

Сценарный анализ показывает, что вывод об экономической целесообразности проекта устойчив. Даже при полном отказе от допущения о влиянии системы на цену реализации проект остаётся окупаемым: экономия рабочего времени 25 пользователей и отказ от пяти подписок на коммерческую аналитику дают 1 463 400 руб. чистого эффекта в год и окупают вложения за 2,24 года при типичном сроке жизни ведомственной системы 5–7 лет. Базовый и оптимистический сценарии дают окупаемость в пределах первого года. Следовательно, проект эффективен во всём рассмотренном диапазоне допущений, а различается лишь скорость возврата вложений.

5. Сводные экономические показатели

Все рассчитанные показатели проекта сведены в таблицу 2.13.

Таблица 2.13 – Сводные экономические показатели проекта

| № п/п | Показатель | Обозначение и формула расчёта | Значение | Интерпретация результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальные затраты | CAPEX = CФОТ + Cлиц + Cобор + Cнакл + Cрезерв | 3 273 500 руб. | Объём первоначальных инвестиций, обоснование цены контракта |
| 2 | Операционные затраты | OPEX | 1 272 000 руб./год | Ежегодная потребность в сопровождении и развитии |
| 3 | Денежная оценка годовых выгод | Vгод = Э₁ + Э₂ + Э₃ | 17 678 760 руб. | Суммарный годовой результат эксплуатации |
| 4 | Чистый годовой эффект | Pчист = Vгод − Cпер − OPEX | 15 876 397 руб. | Финансовый результат проекта для заказчика |
| 5 | Рентабельность по выгодам | ROS = (Pчист / Vгод) × 100 % | 89,8 % | Доля чистого эффекта в общей сумме выгод |
| 6 | Рентабельность инвестиций | ROI = ((Pчист − CAPEX) / CAPEX) × 100 % | 385 % | Более 100 % — проект эффективен |
| 7 | Срок окупаемости | PP = CAPEX / Pчист.год | 0,21 года (с учётом организационных факторов 6–9 мес.) | Чем меньше, тем ниже риски |
| 8 | Точка безубыточности | QТБУ, VТБУ | 51 квартира; 1 314 372 руб. | Минимальный объём для покрытия затрат; запас прочности 92,6 % |

6. Оценка рисков и практические рекомендации

Полученные показатели достигаются при управлении четырьмя основными рисками.

Риск изменения источника данных — наиболее вероятный: структура ответов внешнего портала может измениться без предупреждения, что остановит сбор и обесценит накопленную историю. Меры — контроль результата каждого регламентного прогона с журналированием, уведомление администратора о неудачных прогонах, сохранение статьи «развитие функциональности» в операционных затратах (480 000 руб./год).

Риск организационного неприятия — наиболее опасный для эффекта: если сотрудники продолжат вести параллельные ручные выгрузки, компонент экономии трудозатрат (1 920 000 руб./год) не будет реализован. Меры — включение отчётов системы в регламент подготовки решений о ценах, обучение пользователей (180 000 руб./год), отказ от параллельных форм ручной отчётности после приёмки.

Риск дополнительных требований по защите информации: признание системы государственной требует классификации и аттестации по приказу ФСТЭК России № 17, что не учтено в смете минимально жизнеспособной версии [11]. Меры — сохранение резервного фонда (266 200 руб.), уточнение класса защищённости на стадии технического задания, выделение мероприятий по защите информации в отдельный этап контракта.

Риск, связанный с мобильным приложением: адрес программного интерфейса вшивается в сборку, поэтому перенос сервера требует пересборки и повторного распространения APK, а сама установка выполняется вне магазина приложений. Без организационного канала распространения мобильный клиент не дойдёт до сегментов А и В, и выездные сценарии работы, под которые он создавался, не будут реализованы. Меры — вынесение адреса интерфейса в конфигурацию на стороне сервера при первом обновлении, распространение через систему управления мобильными устройствами заказчика, использование режима прогрессивного веб-приложения как резервного канала доступа, не требующего установки.

Риск завышения ценового эффекта: компонент Э₂ не поддаётся прямому измерению до внедрения. Мера — внедрение с контрольной группой корпусов, по которым решения принимаются без системы, и последующее сравнение фактических цен реализации; при неподтверждении эффекта проект остаётся окупаемым по пессимистическому сценарию.

На основании расчётов сформулированы следующие практические рекомендации:

1) реализовать продукт поэтапно, включив в первую очередь модули сбора данных и версионного хранения (критический приоритет по таблице 2.1) — без накопленной истории остальные функции не дают эффекта;

2) закрепить в государственном контракте передачу исключительного права на исходный код заказчику в соответствии со статьёй 1298 ГК РФ, что исключает зависимость от одного исполнителя при дальнейшем развитии системы;

3) предусмотреть отдельный контракт на сопровождение с ежегодным подтверждением потребности в объёме 1 272 000 руб., не допуская экономии на статье развития функциональности;

4) закрепить измеримые показатели эффекта в акте ввода в эксплуатацию (время подготовки среза, доля зафиксированных изменений, время формирования отчёта по корпусу) и проводить их контроль по итогам первого года эксплуатации;

5) определить канал распространения мобильного приложения до приёмки системы (внутренний репозиторий или система управления мобильными устройствами) и вынести адрес программного интерфейса в конфигурацию, чтобы смена сервера не требовала пересборки APK;

6) рассмотреть тиражирование продукта на сопоставимые задачи реализации городского имущества (нежилые помещения, машино-места), что не требует новых капитальных затрат на архитектуру, поскольку система изначально поддерживает три типа объектов.

Вывод по разделу. Анализ эффективности разработки и внедрения программного продукта «mosres» подтверждает экономическую целесообразность проекта. При первоначальных инвестициях 3 273 500 руб. и ежегодных операционных затратах 1 272 000 руб. чистый годовой эффект в базовом сценарии составляет 15 876 397 руб., рентабельность инвестиций — 385 %, простой срок окупаемости — 0,21 года (6–9 месяцев с учётом организационных факторов). Точка безубыточности достигается при реализации 51 квартиры из 686 планируемых, что даёт запас финансовой прочности 92,6 %. Сценарный анализ показывает устойчивость вывода: даже при полном отказе от допущения о влиянии системы на цену реализации проект окупается за 2,24 года при сроке жизни системы 5–7 лет. Проект рекомендуется к реализации при обязательном выполнении мероприятий по управлению перечисленными рисками.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы достигнута поставленная цель: выполнен расчёт экономической эффективности разработки и внедрения мобильного приложения «mosres» для платформы Android — клиента системы автоматизированного сбора, версионного хранения и анализа данных о квартирах программы реновации города Москвы, внедряемой в контуре Департамента городского имущества города Москвы.

В процессе исследования решены следующие задачи.

Раскрыты понятие, сущность и классификация мобильных приложений и подходов к их разработке. Установлено, что мобильный продукт отличается от веб-приложения множественностью платформ, обязательным ритмом обновлений комплекта средств разработки и необходимостью выбора канала распространения, а главным управляемым фактором его капитальных затрат является способ реализации — от нативной разработки до гибридной оболочки вокруг готовой веб-сборки. Выявлена также особенность продуктов, создаваемых для государственного заказчика: их эффект измеряется не выручкой, а денежной оценкой выгод заказчика, включающей экономию трудозатрат, прирост доходов от основной деятельности и отказ от закупки сторонней аналитики.

Определены нормативно-правовые требования к проекту: часть четвёртая ГК РФ определяет распределение прав на код по государственному контракту, 149-ФЗ обосновывает правомерность автоматизированного сбора общедоступных данных, 152-ФЗ задаёт требования к защите учётных данных, 44-ФЗ — к обоснованию цены контракта, а постановление Правительства Российской Федерации № 1236 определяет выбор стека на свободном программном обеспечении, что минимизирует лицензионную часть капитальных затрат. Применительно к мобильной части установлено, что требование минимизации состава персональных данных исключает запрос геолокации, камеры и контактов, а нормы о предустановке российского программного обеспечения (425-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации № 1867) и развитие отечественного магазина приложений определяют канал распространения: внутренний канал заказчика, при необходимости — RuStore, но не иностранный магазин. Одновременно установлен риск дополнительных затрат на аттестацию государственной информационной системы по требованиям приказа ФСТЭК России № 17, поскольку мобильный клиент расширяет границу системы на устройства пользователей.

Проведён сравнительный анализ мобильных приложений российского и зарубежного рынка недвижимости. Установлено, что мобильные приложения классифайдов охватывают предложение, но не сохраняют его историю; профессиональные аналитические платформы дают историю агрегированно, за плату 150–250 тыс. руб. в год за рабочее место и практически не имеют мобильных клиентов; государственные системы мобильных клиентов не имеют вовсе. Выявлены две незанятые позиции одновременно — содержательная (версионная история по каждому лоту программы реновации) и технологическая (доступ к ней с мобильного устройства), причём все существующие мобильные приложения отрасли реализованы наиболее затратным нативным способом.

Описаны основные характеристики продукта: решаемая проблема, пять целей по критериям SMART, три сегмента пользователей, восемь функциональных модулей минимально жизнеспособной версии и технологический стек на свободном программном обеспечении. Трудоёмкость разработки оценена в 1 160 человеко-часов исходя из фактического объёма реализации около 11,5 тыс. строк кода; фонд оплаты труда команды — 2 302 000 руб. Обосновано решение о реализации мобильного приложения для Android упаковкой готовой веб-сборки в оболочку Capacitor: 40 человеко-часов против 380 при нативной разработке для Android и 700 при поддержке двух платформ, экономия капитальных затрат 680 тыс. руб. при сохранении полной функциональности на мобильном устройстве.

Рассчитаны капитальные и операционные затраты. Объём первоначальных инвестиций (CAPEX) составил 3 273 500 руб., ежегодные операционные затраты (OPEX) — 1 272 000 руб. Денежная оценка годовых выгод от внедрения при консервативных допущениях составила 17 678 760 руб., в том числе 1 920 000 руб. экономии трудозатрат, 14 858 760 руб. прироста дохода от реализации квартир и 900 000 руб. экономии на подписках; чистый годовой эффект — 15 876 397 руб. при рентабельности по выгодам 89,8 %.

Проведён анализ показателей эффективности внедрения. Рентабельность инвестиций составила 385 %, простой срок окупаемости — 0,21 года (6–9 месяцев с учётом организационных факторов внедрения), точка безубыточности достигается при реализации 51 квартиры из 686 планируемых при запасе финансовой прочности 92,6 %. Сценарный анализ подтвердил устойчивость вывода: в пессимистическом сценарии, где влияние системы на цену реализации полностью исключено, проект окупается за 2,24 года при сроке жизни ведомственной системы 5–7 лет.

Таким образом, разработка и внедрение мобильного приложения «mosres» экономически целесообразны. Проект эффективен во всём рассмотренном диапазоне допущений и различается лишь скоростью возврата вложений; ключевым условием получения запланированного эффекта является не техническая реализация, а организационное внедрение — включение отчётов системы в регламент принятия решений о ценах и отказ от параллельной ручной отчётности. Полученные результаты могут быть использованы как экономическое обоснование начальной (максимальной) цены контракта на разработку и сопровождение системы, а также в качестве экономической части дипломного проекта. Перспективными направлениями дальнейшей разработки темы являются оценка эффекта от тиражирования продукта на нежилые помещения и машино-места, а также построение модели прогнозирования цены реализации на основе накопленной системой истории изменений.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (последняя редакция). — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

2) Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (последняя редакция), статья 284. — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

3) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (последняя редакция). — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

4) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (последняя редакция). — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

5) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (последняя редакция). — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

6) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ (последняя редакция). — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

7) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О статусе столицы Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве» от 01.07.2017 № 141-ФЗ. — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

8) Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О внесении изменения в Закон Российской Федерации „О защите прав потребителей“» (об обязательной предустановке российского программного обеспечения) от 02.12.2019 № 425-ФЗ. — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.09.2026). — Текст: электронный.

9) Российская Федерация. Постановление Правительства РФ. Постановление «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 16.11.2015 № 1236 (последняя редакция). — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

10) Российская Федерация. Постановление Правительства РФ. Постановление «Об утверждении перечня отдельных видов технически сложных товаров, на которые обязательна предварительная установка российских программ для электронных вычислительных машин» от 18.11.2020 № 1867 (последняя редакция). — URL: https://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.09.2026). — Текст: электронный.

11) Российская Федерация. Приказ ФСТЭК России. Приказ «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02.2013 № 17 (последняя редакция). — URL: https://fstec.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

12) Москва. Постановление Правительства Москвы. Постановление «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» от 01.08.2017 № 497-ПП (последняя редакция). — URL: https://www.mos.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

13) Москва. Постановление Правительства Москвы. Постановление «Об утверждении Положения о Департаменте городского имущества города Москвы» от 20.02.2013 № 99-ПП (последняя редакция). — URL: https://www.mos.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

14) ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — Москва: Стандартинформ, 2009. — 6 с. — Текст: непосредственный.

15) ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. — Москва: Стандартинформ, 2021. — 68 с. — Текст: непосредственный.

16) ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015 Информационные технологии. Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модели качества систем и программных продуктов. — Москва: Стандартинформ, 2015. — 36 с. — Текст: непосредственный.

17) ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Москва: Стандартинформ, 2017. — 32 с. — Текст: непосредственный.

18) Москварталы: официальный портал продажи квартир от города Москвы. — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://москварталы.рф/ (дата обращения: 27.09.2026). — Текст: электронный.

19) Инвестиционный портал города Москвы: официальный сайт. — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://investmoscow.ru/ (дата обращения: 27.09.2026). — Текст: электронный.

20) Единая информационная система жилищного строительства «Наш.Дом.РФ»: официальный сайт. — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://наш.дом.рф/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

21) ЦИАН: сервис объявлений и аналитики рынка недвижимости / ООО «Циан». — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://www.cian.ru/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

22) Домклик: сервис поиска жилья и оформления ипотеки / ПАО Сбербанк. — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://domclick.ru/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

23) Яндекс Недвижимость: сервис объявлений / ООО «Яндекс.Вертикали». — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://realty.ya.ru/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

24) DataFlat.ru: аналитика первичного рынка жилой недвижимости. — Москва. — Обновляется ежемесячно. — URL: https://dataflat.ru/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

25) bnMAP.pro: аналитическая платформа рынка новостроек. — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://bnmap.pro/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

26) Zillow: real estate marketplace / Zillow Group, Inc. — Seattle, 2026. — URL: https://www.zillow.com/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

27) Redfin: real estate brokerage and market data / Redfin Corporation. — Seattle, 2026. — URL: https://www.redfin.com/ (дата обращения: 22.09.2026). — Текст: электронный.

28) RuStore: российский магазин мобильных приложений / ООО «ВК». — Москва, 2026. — Обновляется в течение суток. — URL: https://www.rustore.ru/ (дата обращения: 24.09.2026). — Текст: электронный.

29) Statcounter Global Stats: Mobile Operating System Market Share Russian Federation. — Dublin, 2026. — Обновляется ежемесячно. — URL: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/russian-federation (дата обращения: 24.09.2026). — Текст: электронный.

30) Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: официальный сайт. — Москва. — Обновляется в течение суток. — URL: https://reestr.digital.gov.ru/ (дата обращения: 20.09.2026). — Текст: электронный.

31) Экономика организации (предприятия): учебник / под ред. Н. А. Сафронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Магистр, ИНФРА-М, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-9776-0367-9. — Текст: непосредственный.

32) Липсиц, И. В. Экономика: учебник / И. В. Липсиц. — 8-е изд., стер. — Москва: Магистр, 2022. — 607 с. — ISBN 978-5-9776-0466-9. — Текст: непосредственный.

33) Экономика информационных систем и информационных технологий: учебное пособие / А. В. Гринёва. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-16-015388-4. — Текст: непосредственный.

34) mosres: сервис мониторинга предложения квартир программы реновации города Москвы: техническая документация проекта. — Москва, 2026. — Текст: электронный.